AUDITORIA COMPLETA

Golf FPG — Aplicação Web

Revisão de arquitectura, vulnerabilidades,

oportunidades de unificação e plano de acção

12 de Abril de 2026

# 1. Resumo Executivo

Este relatório documenta uma auditoria completa ao projecto golf-fpg.vercel.app — uma aplicação React 19 + TypeScript que acompanha o percurso competitivo de golfe júnior. A análise cobriu 14 páginas, 33 componentes UI, 15 módulos de utilidades, 29 scripts de pipeline e ~110KB de CSS.

O projecto tem uma base sólida: tokens CSS centralizados (150+ variáveis), componentes partilhados bem desenhados (EmptyState, LoadingState, PillBadge, TabRow), e um pipeline de dados funcional com 5 GitHub Actions. No entanto, o crescimento orgânico criou fragmentação: 6 páginas excedem 2000 linhas, tipos duplicados em 8+ ficheiros, funções de normalização repetidas, e fetches sem deduplication.

Foram identificados 47 problemas organizados em 7 categorias. O plano de acção propõe 5 fases de refactoring que podem ser executadas incrementalmente sem quebrar funcionalidade existente.

# 2. Estatísticas do Projecto

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Páginas lazy-loaded | 14 páginas + 6 sub-componentes |
| Componentes partilhados (src/ui) | 33 ficheiros (badges, tabelas, estados, navegação) |
| Módulos de utilidades | 15 utils + 3 hooks + 1 context + 3 constantes |
| Scripts de pipeline | 29 scripts activos + 5 GitHub Actions |
| CSS | 2936 linhas, 1003 selectores, 150+ tokens, 664 referências var() |
| Ficheiros JSON de dados | 30+ ficheiros em public/data/, 6448 entradas de torneios |
| Testes | 35 testes (KIDSdataLoader) — cobertura limitada |

# 3. Pontos Fortes (Manter)

## 3.1 Sistema de Design Tokens

O tokens.css é exemplar: 150+ custom properties organizadas em 14 secções documentadas. A disciplina de uso é excelente — 664 referências var() no App.css e zero cores hardcoded nos componentes TSX (excepto OverlayExport.tsx, devidamente documentado). O colors.ts espelha correctamente os tokens para bibliotecas como Recharts que não suportam CSS variables.

## 3.2 Componentes UI Partilhados

O src/ui/ já contém 33 componentes bem desenhados: EmptyState, LoadingState, PillBadge (com 12 variantes CSS), TabRow, ScorecardLeaderboard, MultiRoundLeaderboard, KpiCard, FilterChip, SectionErrorBoundary, e Toolbar. A família de tabelas (ScorecardLB, MultiRoundLB, CrossSeasonTable) está sincronizada com comentários de manutenção.

## 3.3 Hooks Bem Desenhados

useIsMobile (matchMedia eficiente), useMasterDetail (sidebar unificada com auto-close mobile), e useSort (toggle de ordenação) são exemplos de boa extraccão de lógica partilhada. O AppContext centraliza carregamento de cursos, jogadores e melhorias.

## 3.4 Pipeline de Dados

29 scripts com /lib partilhado (helpers.js, process-data.js, cross-stats.js). Checkpoint/resume parcial no fetch-uskids-field.js. Logging colorido e consistente. 5 GitHub Actions para automação diária.

# 4. Problemas Identificados

## 4.1 Páginas Gigantes (>2000 linhas)

Seis páginas excedem 2000 linhas, tornando manutenção, testes e code review muito difíceis:

| Página | Linhas | useState | Problema principal |
| --- | --- | --- | --- |
| FPGPage.tsx | 3316 | 40 | Exporta ScorecardLB/AccumulatedLB que deviam estar em src/ui/ |
| JogadoresPage.tsx | 3266 | 30 | Player detail monolítico sem decomposição |
| KIDSPage.tsx | 3110 | 19 | 3 tabs complexas (Rivais, H2H, Torneios) num só ficheiro |
| CompararPage.tsx | 2576 | 16 | Lógica de comparação misturada com UI |
| DrivePage.tsx | 2584 | 15+ | Reimplementa ScorecardLB local em vez de importar |
| BJGTAnalysisPage.tsx | 2119 | 12 | 38 tipos inline que deviam estar em src/data/ |

## 4.2 Tipos Duplicados e Inline

EvoEntry tem 3 definições diferentes (BJGTAnalysisPage, BJGTPage, DORALPage). Player, Tournament, TournResult e RivalPlayer têm múltiplas versões incompatíveis. BJGTAnalysisPage sozinha tem 38+ tipos inline. Mais de 40 usos de 'any' no código.

## 4.3 Funções de Normalização Duplicadas

Três implementações diferentes de shortDate() (format.ts, DrivePage, TournSidebarItem). normalizeCountryKey() em CamposPage duplica flagUtils. pct() local em CompararPage duplica mathUtils. MAX_CREDIBLE_GROSS=130 definido em dois ficheiros. 6 funções diferentes de formatação de nomes (formatPlayerName, displayName, titleCase, firstName, shortName, abreviarNome).

## 4.4 Data Fetching Fragmentado

FPGPage tem 9 chamadas fetch() directas sem deduplication. DrivePage tem 2 fetches sem cache. KIDSPage faz fetch manual sem useEffect wrapper. Nenhum abort controller para cancelamento em unmount. fetchCache.ts existe mas não é usado consistentemente.

## 4.5 Race Conditions no KIDSdataLoader

O mapa global _scorecards é mutado por múltiplos processadores em paralelo sem lock. uskTournNames e uskFieldSizes são Maps globais exportados e mutados durante o carregamento. Se buildAutoRivals() for chamado concorrentemente, os Maps podem corromper. A cache de promessas persiste erros — se a primeira chamada falhar, o cache mantém a Promise rejeitada.

## 4.6 Error Handling Inconsistente

5 de 14 páginas não têm SectionErrorBoundary (FPGPage, JogadoresPage, KIDSPage, DrivePage, BJGTAnalysisPage). Não existe error boundary global no App.tsx — qualquer erro top-level mostra página em branco. Sem retry automático, sem timeout handling, sem fallback strategies.

## 4.7 Cores Hardcoded no RoundSimulator

RoundSimulator.tsx tem 15+ valores hex hardcoded (#22c55e, #ef4444, #16a34a, etc.) que deviam usar C de colors.ts. DORALPage tem #ffffff hardcoded. OverlayExport.tsx é excepção documentada (html-to-image não suporta CSS vars).

## 4.8 Scripts sem Escrita Atómica

Todos os scripts escrevem JSON com fs.writeFileSync directo — sem padrão temp+rename. Se o processo crashar a meio da escrita, o ficheiro fica corrompido. Sem backup da versão anterior. Sem validação de schema antes da escrita. Catch blocks vazios em vários scripts (fetch-uskids-field.js, fetch-uskids-member-history.js).

## 4.9 Inline Styles Excessivos

KIDSPage: 157 inline styles. NacionaisPage: 140. CompararPage: 138. USKIDSPage: 122. FPGPage: 114. Padrões repetidos como display:flex, gap:6 aparecem 162+ vezes. Deviam ser classes CSS utilitárias.

## 4.10 Cobertura de Testes Limitada

Apenas 35 testes cobrindo KIDSdataLoader. Zero testes para as 14 páginas, componentes UI, utils, hooks ou scripts. Nenhum teste de integração ou e2e.

# 5. Tabela Completa de Issues

| Issue | Severidade | Ficheiros | Acção |
| --- | --- | --- | --- |
| Páginas >2000 LOC | CRITICAL | FPG, Jogadores, KIDS, Comparar, Drive, BJGTAnalysis | Decompor em sub-componentes |
| Race conditions KIDSdataLoader | CRITICAL | KIDSdataLoader.ts | Adicionar locks/debounce |
| Sem error boundary global | CRITICAL | App.tsx | Adicionar ErrorBoundary no root |
| Tipos duplicados (EvoEntry, Player) | HIGH | BJGTAnalysis, BJGT, DORAL, Drive, FPG | Unificar em src/data/ |
| 50+ tipos inline em páginas | HIGH | BJGTAnalysis, Comparar, Drive, FPG | Extrair para ficheiros de tipos |
| 40+ usos de 'any' | HIGH | KIDSdataLoader, BJGTPage, DrivePage | Criar interfaces estritas |
| useEffect com deps incorrectas | HIGH | Comparar, Drive, BJGT, KIDS, FPG | Auditar e corrigir deps |
| 40 useState em FPGPage | HIGH | FPGPage.tsx | Extrair para custom hooks |
| Fetches sem deduplication | MEDIUM | FPGPage (9x), DrivePage (2x), KIDSPage | Usar fetchCache consistentemente |
| Escritas não atómicas | MEDIUM | Todos os scripts | Padrão temp file + rename |
| 3x shortDate() duplicado | MEDIUM | format.ts, DrivePage, TournSidebarItem | Consolidar com semântica clara |
| normalizeCountryKey duplicado | MEDIUM | CamposPage vs flagUtils | Migrar para flagUtils |
| PlayerFilterBar duplicado | MEDIUM | FPGPage, MultiRoundLeaderboard | Extrair para src/ui/ |
| MAX_CREDIBLE_GROSS duplicado | MEDIUM | roundFilters.ts, CompararPage | Exportar de roundFilters.ts |
| 15+ cores hardcoded | MEDIUM | RoundSimulator.tsx | Usar C de colors.ts |
| DrivePage reimplementa ScorecardLB | MEDIUM | DrivePage.tsx | Importar de src/ui/ |
| Sem retry/timeout nos fetches | MEDIUM | Todas as páginas | Wrapper com retry + AbortController |
| Cache de erros no KIDSdataLoader | MEDIUM | KIDSdataLoader.ts | Invalidar cache em caso de erro |
| GitHub Actions sem notificação | LOW | .github/workflows/ | Adicionar Slack/email alerts |
| 162+ inline flex styles | LOW | KIDSPage, NacionaisPage, Comparar | Criar classes utilitárias CSS |
| font-size repetidos 18x | LOW | App.css | Tokenizar .fs-11, .fs-12, etc. |
| Breakpoints não tokenizados | LOW | App.css | Definir como CSS vars |
| pct() local vs mathUtils | LOW | CompararPage.tsx | Usar mathUtils.pct() |
| 35 testes apenas | LOW | KIDSdataLoader.test.ts | Expandir cobertura |

# 6. Plano de Acção (5 Fases)

## Fase 1 — Fundações (1 semana)

Correcções que não alteram funcionalidade mas eliminam riscos críticos.

### 1.1 Error Boundary Global

Adicionar <ErrorBoundary> no App.tsx a envolver o <Routes>. Mostrar mensagem amigável com botão de reload. Adicionar <SectionErrorBoundary> nas 5 páginas que não têm (FPGPage, JogadoresPage, KIDSPage, DrivePage, BJGTAnalysisPage).

### 1.2 Corrigir Race Conditions

No KIDSdataLoader: adicionar flag de loading para impedir chamadas concorrentes a buildAutoRivals(). Invalidar cache em caso de erro. Usar Promise deduplication (se já está a carregar, retornar a mesma Promise).

### 1.3 Escritas Atómicas nos Scripts

Criar função writeJsonSafe(path, data) em lib/helpers.js: escrever para path.tmp, validar JSON.parse do ficheiro escrito, renomear atomicamente. Adoptar em todos os scripts.

## Fase 2 — Unificação de Tipos (1 semana)

Centralizar definições de tipos para eliminar duplicações e preparar decomposição de páginas.

### 2.1 Criar ficheiros de tipos centrais

src/data/evolutionTypes.ts — EvoEntry como union discriminada. src/data/tournamentTypes.ts (já existe, expandir) — TournResult, TournDef, PlayerData unificados. src/data/playerTypes.ts — Player base, RivalPlayer, PlayerStats. src/data/scorecardTypes.ts — Scorecard, HoleData, RoundData.

### 2.2 Eliminar 'any'

Substituir os 40+ usos de 'any' por interfaces estritas. Priorizar KIDSdataLoader (dados de API) e processadores de torneios.

### 2.3 Consolidar constantes

Exportar MAX_CREDIBLE_GROSS de roundFilters.ts. Mover magic numbers para src/constants/validation.ts.

## Fase 3 — Extrair Componentes Globais (2 semanas)

Mover lógica duplicada para módulos partilhados.

### 3.1 PlayerFilterBar

Extrair para src/ui/PlayerFilterBar.tsx com props parametrizáveis (dataSource, onFilter, escalaoResolver). Eliminar duplicação entre FPGPage e MultiRoundLeaderboard (~40 linhas cada).

### 3.2 Mover ScorecardLB para src/ui/

ScorecardLB, AccumulatedLB e AllRoundsScorecardLB estão exportados de FPGPage mas são componentes reutilizáveis. Mover para src/ui/ScorecardLeaderboards.tsx. DrivePage passa a importar daí em vez de reimplementar.

### 3.3 Consolidar shortDate()

Renomear para semântica clara: shortDateDDMM() vs shortDateFromISO(). Eliminar as 2 implementações locais.

### 3.4 Unificar normalização de países

Migrar CamposPage para usar normCountry() + flag() de flagUtils.ts. Eliminar normalizeCountryKey() e COUNTRY_FLAGS locais.

### 3.5 Custom hooks de filtros

Criar useTournamentFilters() e usePlayerFilters() para encapsular os 40 useState de FPGPage e padrões similares noutras páginas.

### 3.6 Classes CSS utilitárias

Adicionar a App.css: .flex-row, .flex-row-sm, .flex-col, .fs-10 a .fs-18. Eliminar ~150 inline styles repetidos.

## Fase 4 — Decompor Páginas (2-3 semanas)

Dividir as 6 páginas gigantes em sub-componentes gerenciáveis (<500 linhas cada).

### 4.1 FPGPage (3316 → ~800 + 5 sub-componentes)

Extrair: FPGTournamentList, FPGTournamentDetail, FPGPlayerSection, FPGStatsPanel. Mover ScorecardLB/AccumulatedLB para src/ui/ (Fase 3).

### 4.2 JogadoresPage (3266 → ~600 + 6 sub-componentes)

Extrair: PlayerHeader, PlayerStats, PlayerRounds, PlayerCourseAnalysis, PlayerEvolution, PlayerComparison. Já tem HoleStatsSection e RoundSimulator como sub-componentes — continuar esse padrão.

### 4.3 KIDSPage (3110 → ~500 + 5 sub-componentes)

Extrair: KIDSRivalsTab, KIDSTournamentsTab, KIDSH2HTab, KIDSRivalDetail, KIDSTournamentDetail. O KIDSdataLoader já está separado — seguir esse padrão.

### 4.4 CompararPage, DrivePage, BJGTAnalysisPage

Aplicar o mesmo padrão: extrair secções lógicas para sub-componentes em pastas próprias (src/pages/comparar/, src/pages/drive/, etc.).

## Fase 5 — Robustez e Qualidade (1-2 semanas)

### 5.1 Fetch robusto

Criar wrapper fetchWithRetry() com retry exponencial, AbortController em useEffect, e timeout configurável. Migrar todos os fetch() directos para usar fetchCache ou o wrapper.

### 5.2 Expandir testes

Adicionar testes para: utils (format.ts, mathUtils.ts, scoreDisplay.ts), hooks (useSort, useMasterDetail), componentes UI críticos (PillBadge, ScorecardLeaderboard), e data loaders (playerDataLoader, melhoriasLoader).

### 5.3 Cores hardcoded

Substituir os 15+ hex values no RoundSimulator.tsx por referências a C de colors.ts.

### 5.4 Memoização

Auditar e adicionar useMemo/useCallback nos pontos identificados: criação inline de Maps/Sets em DrivePage e CompararPage, .filter() chains em JogadoresPage, gDisplayed.map() em FPGPage.

### 5.5 Scripts robustos

Adicionar schema validation antes de escrever JSON. Implementar retry com backoff exponencial nos scrapers. Adicionar notificações (Slack/email) nas GitHub Actions em caso de falha.

# 7. Nota: Regras de Handicap para Jovens

Durante esta auditoria, foi identificada uma lacuna importante: a tabela 5.2a das Regras de Handicap 2024 define como calcular o Índice de Handicap quando um jogador tem menos de 20 resultados diferenciais. Para jogadores jovens como o Manuel, isto é crítico:

Com 1-3 resultados, usa-se apenas o melhor diferencial com ajuste de -2.0. Com 4, ajuste -1.0. A partir de 5, sem ajuste mas apenas 1 diferencial. Só com 20 resultados se usa a fórmula completa (8 melhores de 20). Cada volta tem impacto desproporcional no início da carreira.

Recomendação: verificar que whsCalc.ts implementa correctamente esta tabela, e considerar mostrar na UI quantos diferenciais o jogador tem e o respectivo ajuste aplicado.

# 8. Prioridade de Implementação

A ordem recomendada maximiza impacto com risco mínimo. Cada fase pode ser entregue independentemente.

| Fase | Descrição | Esforço | Impacto | Risco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fundações (errors, race conditions) | 1 semana | Elimina crashes | Mínimo |
| 2 | Unificação de tipos | 1 semana | TypeScript mais seguro | Baixo |
| 3 | Extrair componentes globais | 2 semanas | Elimina duplicação | Médio |
| 4 | Decompor páginas | 2-3 semanas | Manutenção +80% | Médio |
| 5 | Robustez e qualidade | 1-2 semanas | Fiabilidade +50% | Baixo |

Tempo total estimado: 7-9 semanas para implementação completa, ou faseado ao longo de vários meses intercalando com desenvolvimento de features.